Mapeamento Riscos do Projeto e Mitigações

## 1. Falta de eventos suficientes (Marketplace Vazio)

Um dos principais riscos do AllEvent é a possibilidade de não haver eventos suficientes disponíveis na plataforma, especialmente nas primeiras semanas. Como o projeto depende de fontes externas — como Eventbrite, Sympla e produtores independentes — existe a chance de o volume inicial ser baixo. Esse problema pode fazer com que o usuário entre no site e sinta que “não tem nada acontecendo”, abandonando a plataforma e reduzindo a taxa de retorno.

Mitigação:
Para minimizar esse risco, serão implementadas três ações principais:

- criação de um formulário para que organizadores submetam seus próprios eventos;

- priorização das integrações com maior volume de dados, como a API do Eventbrite;

- curadoria manual inicial para garantir que sempre existam eventos relevantes, mesmo que poucos.

## 2. Baixa qualidade ou duplicidade dos eventos

Eventos com títulos ruins, imagens cortadas ou informações incompletas diminuem a credibilidade da plataforma. Além disso, como os dados vêm de diferentes fontes, há risco de eventos duplicados, que poluem visualmente a experiência do usuário.

Mitigação:
Para prevenir isso, serão estabelecidas regras simples de moderação: verificação de duplicidade por combinação de título + data + local; padronização mínima de imagem e descrição; e uma lista básica de palavras proibidas que filtram conteúdos inadequados ou amadores.

## 3. Problemas de performance (carregamento lento)

O carregamento de muitas imagens ou chamadas simultâneas para APIs pode tornar o site lento, principalmente no mobile. Isso impacta diretamente a experiência do usuário e aumenta a taxa de abandono.

Mitigação:
Serão aplicadas otimizações técnicas como carregamento progressivo das imagens (lazy load), compressão automática das fotos e uso de cache local para armazenar os últimos eventos carregados, evitando consultas desnecessárias.

## 4. Inconsistência entre design e implementação

Como o desenvolvimento está sendo feito diretamente em HTML/CSS, sem mockups formais no Figma ou documentação visual detalhada, há risco de inconsistência de estilos — como tamanhos diferentes de cards, margens desalinhadas ou botões com comportamento diferente.

Mitigação:
A estratégia será criar um mini design system dentro do próprio projeto, definindo tokens de cor, tipografia, espaçamento e componentes reutilizáveis. O objetivo é garantir consistência visual sem a necessidade de ferramentas externas mais complexas.